**С начала 2017 года в крае капитально отремонтированы 8 многоквартирных домов**

8 многоквартирных домов приняты после капитального ремонта. Таким образом, в настоящий момент в целом в крае отремонтированы 248 многоквартирных домов.

Отметим, что на 2017 год губернатор края Виктор Толоконский поставил задачу отремонтировать 500 многоквартирных домов. Так, в данный момент выполнены или ведутся мероприятия по капитальному ремонту по двум краткосрочным планам: план 2016-2017гг. (срок реализации – 31 декабря 2017 года) и план 2017-2018гг. (срок реализации – 31 декабря 2018 года). Планируется, что все капитальные ремонты по краткосрочным планам 2016-2017гг. и 2017-2018 гг. будут завершены в установленные в нормативных документах сроки.

Напомним, в 2016 году в крае были отремонтированы 235 многоквартирных домов, в 2015 году – 5 домов. По большей части работы проводились по капитальному ремонту скатных крыш, замене инженерных сетей и лифтового оборудования.